# Text boxes

Qualitätsmanagement

##### Qualitätsförderung

##### Qualitätssicherung

Lenkung

##### Prüfung

###### Planung

- Enwicklungsplan

  - Projektabwicklung, Vorgehensmethode

  - Nicht durchgeführte Phasen

  - Verwendete Entwicklungsphasen

- Prüfplan

  - Reviews

  - Projektaudits

  - Testprotokolle

  - Freigabeplan

- Dokumentationsplan

  - Entwicklungsdokumention (Proj.phasen)

  - Produktdokumentation

    - Anwenderdokumentation (Handbuch)

    - Systemdokumentation (Wartung)

  - Testverfahren (Abläufe)

  - Richtlinien(zur Erstellung Dokumentation)

  - Werkzeuge (PM-Tools, Editoren)

- Konfigurationsplan

- Verwendete Abkürzungen

- Referenzierte Dokumente

Elemente/Inhalte eines Projektplanes:

- Projektorganisation (Organigramme, AVK)

- Projektbeschreibung (Arbeitsumfang, Lieferumfang, Abnahmeverfahren)

- Entwicklungsprozess (Phasen, Ergebnisse, Prüfung, QS, Konfigurat.mgmt.)

- Entwicklungsplan (Termine, Kosten, Kritische Punkte, Risiken, Arbeitspakete)

- Anforderungen an Umgebung (Netz, Rechner, SW, etc.)

- Standards für Entwicklung (Einsatz von Methoden, Werkzeugen+Standards)

Steuerung, Überwachung und Korrektur von Arbeitsergebnissen

- Verifikation (habe ich es richtig gemacht?)

- Validation (mache ich das richtige, Gebrauchstauglich-keitsprüfung)

- Prüfplan (Methode, Hilfsmittel, entspricht Quellcode Anforderungen in bezug auf Reviews, P-Audits, Testprotokoll, Freigabeplan)

- Prüfvorschrift (Anweisung zur Prüfung)

- Prüfbericht (Ergebnisse von Reviews, Audits und Tests)

- Massnahmen/Prüfungsarten:

  - Reviews (=> Produkt, dokum.Verfahren zur Prüfung von Resultaten, Fehler frühzeitig erkennen)

  - Test (=> Produkt, Fehler entdecken am PC)

  - Projektstandsitzung (=> Projekt, Soll-/Ist-Vergleich, Termin-, Kosten-, Sachziele u.Identifik.Handlungsbedarf)

  - Projekt-Audit (=> Vorgehensweise, Prüfung  Massnahmen in bezug auf Zielerreichung)

# Anforderungen an Tests

- Reproduzierbar

- Ziele müssen definiert sein

- Dokumentation

- Richtige Ergebnisse müssen vor Testausführung bekannt sein

- Entwickler testet nicht selber

- Keine Fehlerbehebung

- Testmethoden

# Testmethoden

- Aufgabenorientiert

- Funktionsorientiert

- Produktorientiert (Prg.,Daten,Doku)

# Testmethoden

- White-box-Test

- Black-box-Test

- Modul-Einzeltest

- Kettentest

- Systemtest

- Abnahmetest

- Schreibtischtest

# Testvorschrift

- Zweck des Tests

- Testumfang

- Referenzierte Unterlagen

- Test SW/HW

- Testdaten / -DB

- Personalbedarf

- Abnahmekriterien

- Testabschnitte

# Vorgehen Projekt-Audit

Ziel: Verbesserung Projektabwicklungsverfahren und deren Anwendung in der Praxis

- Planung (Projekte, Termine, Ziel, Auditoren)

- Vorbereitung (Fragekatalog, Information Kontaktpersonen)

- Audit (Interview der Kontaktpersonen, Protokollieren der Feststellungen)

- Auswertungen (Erstellen des Berichts, Verbesserungsmassnahmen)

- Besprechung mit Interviewpartner (Bekanntgabe Resultate)

- Präsentation (Linienleiter, Information Beteiligte, Diskussion und Entscheide)

- Umsetzung (Umsetzung, Auswirkungen präsentieren)

## QS

# Metriken

- Vorgehensweise

  - Messziele

  - Messaufgaben

  - Messobjekte

  - Messgrössen und Messeinheit

  - Messmethoden und –Werkzeuge

  - Messwerte

  - Interpretation

# Aufwandschätzmethoden, Jenny S.350

- Analogiemethode (Vergleich mit abgeschlossenen Projekten mittels Projekt-ERFA-Datenbank), Berechnung Aufwand mittels mehrerer Faktoren

- Relationsmethode (formalisierter Vergleich mit abgeschlossenen Projekten)

- Multiplikationsmethode (Gliederung des P.Ergebn. in Teilprodukte, dann Multiplikation mit definiertem Aufwand)

- Gewichtungsmethode (welche Faktoren beeinflussen den Aufwand massgeblich

- Prozentsatzmethode (aufgrund Abschluss einer Phase wird auf Gesamtaufwand geschlossen mittels Extrapolation)

- Function-Point-Verfahren (auf Funktionen basierend, z.B. Cocomo, Vorgehen: Ermitteln und anschliessend Bewerten der Komponenten, dann Klassifizieren)

### HZ 1.1.1 1.1.1

# Projekt-Controlling (Aufgaben)

- Ziel (Überprüfung laufende und abgeschlossene Projekte)

- Aufgaben

  - Führen des Projekt-/Ressourcen-Portfeuille

  - Verwalten Kosten/Termine, QS-Massnahmen, Mitarbeiter-Ressourcen

  - Unterstützung Auftraggeber bei P-Leitung/Initiierung

  - Formale Überprüfung Projektanträge

  - Projektbewertung

  - Beratung (Projektsteuerungs-Mitglieder/Projektleiter

  - Projektübersicht (Projektberichte/Projektstandsberichte)

# Projekt-Controlling

#### Verantwortung

- Vollständigkeit Projektaufträge und Korrektheit des Berichtwesens)

#### Kompetenzen

- Projektreports anfordern, Auslösung Audits, Erstellung Stellungnahme zu Projektauftrag, Anforderung ergänzender Angaben zum Projektantrag/-auftrag)

#### Aufgaben

#### Instrumente

- Berichtwesen (Aufwanderfassung, Zeitauf-schreibung, Doku.des Proj.verlauf/Entscheide) Beurteilung Wirtschaftlichkeit (Prognosekosten, Info Vergleich Kosten/Nutzen, Beurtei.P-Absch. Schlussbeurteilung (Soll/Ist-Vergleich der Proj. Und Vorgehensziele, Projekterfolgbeurteilung)

# Audit-Bericht

- Einleitung

- Basiswerte (Ist-Zustand), die als Vergleichsgrundlage eingesetzt wurden

- Analyse des Projektdurchführ.-Prozesses

- Analyse des Führungsprozesses

- Analyse der Reviewprotokolle

- Massnahmenliste zur Korrektur

# Projektplan (Aussagen zu: ...)

- WARUM

- WAS getan wird (Sachziele, Risiken Umfang, Annahmen..)

- Für WIEVIEL Geld (Kosten)

- Von WEM (Organisation, AVK)

- WANN und (Termine)

- WOMIT (Hilfsmittel, Richtlinien)

Vorgehen QS:

- Evaluierung v. Werkzeugen+Methoden

- Anpassen QS-Massnahmen an Vor-gehensmodell und Projekt

- Planen Integrations- und Systemtest

- Systematische Erstellung von Testfällen

- Testautomatisierung + Wiederverwend.