# Text boxes

##### Symptome kritischer Projekte

Aus Sicht des

Entscheiders:

Fluktuation von Projektmitarbeitern

Rückzug aus Projekt wegen Überlastung

Termin- u. Kosten-überschreitung

Wenige und lange Teamsitzungen

Lange Protokolle

Gefühl: komplex, ich durchschaue es nicht

Zweifelnde Aussagen projektextern

Nachlassendes Interesse

Entscheide werden nicht getroffen

Aus Sicht des

Proj.-Mitarbeiters:

Unsystematisches Vorgehen

Intransparente Planung

Unklare Aufträge

Gefühl: zu schwimmen

Sehr viel schriftlich und wenig mündlich

Wenige Sitzungen

Ausweichen des PL bei Konflikten

Persönliche Spannungen

Fachbereiche ver-weigern Informationen / Mitarbeit

Bildung von Koalitionen intern und extern

###### Risiko-Typisierung

- Termine / Planung

- Lieferanten

- Kunden

- Projektbeteiligte

- Plattform

- Schnittstellen

- Projektgrösse

| Quantitative Risikoeinschätzung bei Projektbeginn |
| --- |
| Risikobereich | Ausprägung | Risikofaktor | Risikowert | Punktetotal |
| Aufwand Programmierung Systementwicklung | 5-75 PW 75- | 0 1 | * 5 | 0 5 |
| Geographische Anordnung der Systementwickler | 1 Standort 2-3 Standorte | 0 1 | * 2 |  |
| Anzahl späterer Benutzer |  |  |  |  |
| Grundhaltung der späteren Benutzer | Positiv Interessiert Indifferent Negativ | 0 1 2 3 | * 5 |  |
| Erwartete Unterstützung durch Anbieter der Std-SW |  |  |  |  |
| Erfahrungsschatz im Bereich X |  |  |  |  |
| Abhängigkeit von K-Personen |  |  |  |  |

#### Grund für Risiko-Analyse

- Vermeiden von erkennbaren Risiken

- Absichern unvermeidbarer Risiken

- Rechtzeitiges Planen

- Abschätzen eines Projektes vor dessen Beginn

Eintrittswahr-scheinlichkeit

Tragweite

Massnahmen zur Minimierung von Risiken:

- Integration eines Methodikers in das Projekt-Team zur Beachtung der qualitativen Aspekten

- Straffere Kostenüberwachung und –kontrolle

- Bilden von Projekt-Versionen

- Frühwarnsystem einrichten (Definition von Indikatoren, Anzeichen, Symptomen und Ereignissen)

- Eventualmassnahmen bei kritischen Problembereichen vorsehen

### Qualitative Risikoeinschätzung bei Projektbeginn

#### Strukturierung des Projektes

- Wie genau und detailliert sind die erwarteten Resultate und Tätigkeiten bestimmt

- Welche Flexibilität und Alternativen bestehen in der gewählten Organisationsform

- Wie erprobt sind die anzuwendenden Verfahren und Methoden

- Sind alle Betroffenen am Projekt beteiligt

- Wir das Projekt von der GL unterstützt

#### Notwendige Technologie

- Benötigt das Projekt eine spezielle Software

- Sind Datennetzwerke erforderlich

- Wird erstmals ein Datenbankkonzept verwendet

- Sind neue HW-Funktionen notwendig

Grösse und Umfang des Projektes

- Personen- und Zeit-Aufwand

- Projekt-Laufzeit

- Anzahl der betroffenen Dimensionen und deren Veränderungsgrad (Daten, Funktionen, HW)

Risikoanalyse

## Kritische Erfolgsfaktoren / Risiken im  Projekt-Management

- Fehlende Motivation der Mitarbeiter

- Der richtige Projektleiter im richtigen Projekt

- Die richtige Zusammensetzung des Projektteams

- Eine realistische, ehrgeizige Planung ermöglicht schnellere Erfolgs-erlebnisse dank mehr Konzentration

- Dem Umfeld und Projekt angepasste Projektorganisation

- Angepasstes Projektvorgehen gemäss Umfeld und Projekt

- Effektives Projekt-Controlling und ein Frühwarnsystem auf sachlicher und emotionaler Ebene

- Projekte dürfen nicht als Teil der Aufbauorganisation verstanden werden =>Abteilungsdenken, Termine

- Keine bürokratisierte Projekte =>Motivation, Fluktuation, mittelmässige Qualität, Verzögerungen

- Fehlendes Projekt-Controlling =>späte Reaktion auf Fehlentwicklung, Qualität, Zeit-/Budgetüberschreitung, unklare Verantwortlichkeiten

- Linienvorgesetzte bekleiden Projektfunktionen =>Abstimm.probleme, wenig Konzentration, verschleppte Entscheide, Projekt läuft nebenbei

- Projekte sollen anwendungs- und kundenorientiert sein anstatt technisch =>Kosten, Akzeptanz, Bedürfnisse

- Fehlende Streitkultur im Projekt =>Totschweigen von

Fehlentscheidungen, ungenügende Qualität

HZ 2.1 ...

Projektrisiken: (Seite 90 PM)

- Entwicklungsrisiken

  - Einführungsrisiko

  - Applikations- und Funktionsrisiko

  - Materialzulieferungs-Risiko

- Managementrisiken

  - Projektleitungsrisiko

  - Planungsrisiko

  - Informations- und Kommunikationsrisiko

  - Koordinationsrisiko

- Soziale Risiko

  - Motivationsrisiko

  - Politisches Risiko

  - Mitarbeiterrisiko

=> Folgen von Risiken:

- Niedrigere Wirtschaftlichkeit als erwartet

- Produkt weist Mängel auf

- Zusätzliche Ressourcen werden benötigt

- Termine können nicht eingehalten werden

- Die Motivation der Beteiligten sinkt

- Der Auftraggeber/Kunde ist nicht zufrieden

#### Kritische Erfolgsfaktoren im PM

- Führungsfähigkeiten des Projektleiters

- Realistische Planung der Zeit/Termine

- Zweckmässige Projekt-Organisation

- Angepasstes Projektvorgehen

- Projekt-Controlling Frühwarnindikatoren (sachlich/emotionell)

#### Minimierung der Projektrisiken

- Einsatz der richtigen Methodik (z.B. RUP)

- Iteratives Vorgehen

- Laufende Q.Kontrolle gemäss Auswertung mit dem Kunden

- Planen der weiteren Vorgehensweise mit dem Kunden

- Realisierung Projekte <1 Jahr, andernfalls Etappierung

- Verwaltung Forderungen, Bewertung, Instandhalt.g, Ch.Mgmt.

- Definition der SW-Architektur bzw. laufende Abstimmung

- Orientierung an Produkten nicht an Tätigkeiten

- Klare AVK, Kunde muss System begreifen

- Personalfluktuation klein halten

Generelle Risikokategorien

Projektgrösse

- Personenstunden, Kalenderzeit (Projektdauer)

- Teamgrösse

- Entwicklungs-Lokationen

- Schnittstellen zu anderen Projekten

- Anzahl der zu koordinierenden Organisationen

Projektstruktur

- Projektdefinition

- Sponsorship & Commitment

- Auswirkungen auf Organisation, Personaleinsatz

Projekt-Technologie

- Projektmanagement-Struktur

- Hardware und Software, Software-Paketeinsatz

- Entwicklungsansatz

- Systemkomplexität

PM S.505

###### Risikoanalyse

- Risiken ermitteln, definieren

- Risiken abschätzen, und Auswirkungen klassieren

- Eintrittswahrscheinlichkeit ermitteln

- Ursachen ermitteln

- vorbeugende Massnahmen zur Risikominderung vor-schlagen

- Frühwarnsystem einrichten

- Eventualmassnahmen planen