| Risiken | Ursachen / Indikatoren | Beurteilung | Massnahmen (Präventiv/Korrektiv) |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin | Mehraufwand / Issues Ziele werden geändert Schätzabweichung Planungsfehler Schlechte Datenqualität Fehlendes Projektcontrolling | Konsequenz der Verspätung Abhängigkeit zu anderen Terminen Gesamtdauer des Projekts | Staffelung (MUSS-Feature werden sofort realisiert, KANN Feature zu einem späteren Zeitpunkt) Mehr MA Vorgänge und Tätigkeiten parallelisieren / überlappend einplanen Externe / Auswärts Vergabe Verschieben der Termine Verminderung des Leistungsumfangs |
| Kosten | Projekt dauert länger Zu optimistische Planung Mehraufwand / Issues Ziele werden geändert Schätzabweichung Planungsfehler Schlechte Datenqualität Fehlendes Projektcontrolling | Externe reduzieren Geldquelle suchen | Konsequenz der Nicht-Einhaltung Kompetenzordnung Kostenlimite Verminderung des Leistungsumfangs |
| Erstellung / Qualität | Zeitdruck Ungeschulte Mitarbeiter (z.B. Terminverzug -> Externe MA -> sind nicht spezifisch geschult) Testzeit wird gekürzt / weggelassen Falsche Besetzungen Neue Technologien / neues Produkt Technologiesprünge Abhängigkeit von Partnern Unklare Leistungsbeschreibung Mehraufwand / Issues Planungsfehler Zuwenig Geld/Zeit für genaue Vorabklärungen Schnittstellen Schlechte Datenqualität Migrationen Fehlende Qualitätskontrolle (Reviews, P.Standsitzung) | Abhängigkeit zu externen Lieferanten Komplexität der Aufgabenstellung Anzahl Projektmitarbeiter Gesamtdauer des Projekts Verfügbarkeit des Know-hows Abhängigkeit zu anderen Projekten Erfahrungen bereits vorhanden | Schulungen / Seminare |
| Dringlichkeit/Notwendigkeit | technische oder sachliche Zwänge, z.B. Recht, Release Unkenntnis / Nichtbeachten von Rechtsnormen |  |  |
| Strategische Bedeutung | Abhängigkeit zu anderen Projekten Imageschaden |  |  |
| Einsatzrisiko | Fehlende Akzeptanz bei den potentiellen Nutzern des Produktes Schlechte technische Spezifikation Fehlender Sponsor | Konsequenzen des Ausfalls | Redundanzen schaffen |
| Konflikte | Interpersonelle Konflikte Viele Projektleiter (PL, IPL, Hersteller-PL) |  |  |
| Technische Risiken |  |  |  |

# Text boxes

##### Risikosituation

Einflussgrössen Projekt

# Analyse Projektantrag

## Zieldefinition

- Lösungsneutralität

- Durchführbarkeit und Erreichbarkeit

- Prüfbarkeit

- Restriktionen aufgezeigt

- Systemgrenzen gebildet

## Terminplan

- Realistische Planung

- Pufferzeit vorhanden

- Kritischer Pfad bekannt

- Phasenplan vorhanden

## Organisation

- Alle Schlüsselpositionen sind definiert und besetzt

## Budget

- bewilligt

- Kosten auf Phasen aufgeteilt

## Risiken

- Identifiziert

- Massnahmen vorbereitet

###### Ablauf der Risikoanalyse

Vorbereitung

- Festlegung der Vorgehenstechnik (z.B. Kreativtechnik)

- Entwurf eines geeigneten Rasters für Risikoanalyse

Ermitteln der Risiken

- Ermitteln der Risiken/Gefahren der relevanten Projektsituation

- Aktivitäten mit besonders hohen Innovationsanteil

- Notwendigkeit von speziellem Know-how u. Schlüsselpersonen

- Kritische Termine

Beschreiben der Ursachen

- Bestimmen Ursachen für Gefahrensituation

Bewerten der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos

- Angabe in Prozenten wenn möglich oder mit hoch (H), mittel (M) oder gering (G)

Bewerten des Auswirkungsgrades der Tragweite

- Angabe der Auswirkungen und Grad der Beeinträchtigungen, wenn möglich quantitativ, sonst wieder mit H, M oder G

Bestimmen des Risikogrades

- ... sind jene mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und eine starke Beeinträchtigung des normalen Projektablaufs nach sich ziehen

Beschreiben möglicher Aktivitäten, die Gefahren verhindern

- Planen präventiver Massnahmen, die Risiko entgegenwirken

- Bessere Überwachung der qualitativen Aspekte

- Straffere Kostenüberwachung und –kontrolle

- Bilden von Projektversionen

Frühwarnsystem einrichten

- Frühzeitiges Erkennen von Risikosituationen

- Grundlage: Indikatoren, Anzeichen, Symptome, Ereignisse

- Klassifikation Empfindlichkeit der Frühwarnsysteme: gut (1), mittel (2) und schlecht (3)

Evenualmassnahmen vorsehen

- Vorkehren von Verhaltensstrategien bereits in Planungsphase

- Ziel: Minimierung der Auswirkungen (Tragweite) einer Störung

Jenny, S.505

###### Risiken im E-Business

Organisation

- Kannibalisierung bestehender Absatzmärkte

- Prozesse sind nicht „end to end“

Technisch

- Technologie-Abhängigkeit

- Integration in Legacy-Systeme

Gesellschaft

- Beschleunigung (der Schnelle frisst Langsamen)

- Informationsverwertung treibt Wirtschaft an

- Geistesgegenwärt., mobile Menschen profitieren

Sicherheitsaspekte (Rechtsunsicherheiten)

Götz, S.96

Jenny, S.80

###### Einflussgrössen des Projektes

- Rahmenbedingungen für Proj.abwicklung

- Restriktionen ein einer Projektabwicklung

###### Erfolgsfaktoren des Projektes

- Projektteam-Umwelt

- PM-Funktionen

- Organisation

- Personen

- Projektabwicklungsinstrumente

Jenny, S.85

## Ist-Situation

### Termin

- SOLL / IST-Status des Terminplans (kritischer Pfad, Pufferzeit)

- Stand der Arbeitspakete

- Prognose

- Plausibler Zeitplan

- Sind Issues gemacht worden

### Kosten

- SOLL / IST-Kosten

- Budget

- Prognose

- Sind Issues gemacht worden

### Leistung

- Ziel des Vormonats erreicht

- Status der Arbeitspakete

- Probleme bei der Realisierung

- Phasenweises Vorgehen

- Klar definierte und messbare Phasenziele (Phasenergebnisse)

- Sind Issues gemacht worden

### Umfeld

- Mitarbeiterwechsel von Schlüsselpersonen

- Änderungen auf der normativen Ebene

###### Rahmenbedingungen Projektabwicklung

- Entwicklungsbezogene Rahmenbedingungen

Häufigkeit von Änderungen auf Entwicklungsbasis, Nutzung der Entwickl.methoden, Bearbeitungszyklus, Unterstützung durch Test-/Prüfverfahren, QS-Durchdringung (QS)

- Projektbezogene Rahmenbedingungen

Dimension der Entwicklungszeit, Rahmen der Entwicklungsetats, Entscheidungskraft der Leitung, Arbeitsaufteilung der Projektstruktur, Qualität des Projektmanagements, Einsatz von Projektmanagement-Methoden und -Verfahren

- Firmenbezogene Rahmenbedingungen

Leitbild/Unternehmenskultur/Unternehmensstrategie, Standards und Richtlinien, Entwicklungsstand des Produkts, Wirtschaftlichkeitsvorgaben

- Personal-/Anwend.bezogene Rahmenbeding.

Betroffene Gruppen, Verfügbarkeit des Personals, Mentalität, Ausbildungsgrad derAnwender, Leistungswille und –fähigkeit der Anwender, Trends

- Produktbezogene Rahmenbedingungen

Modularität, Komplexität, Wiederholungshäufigkeiten des Prozesses, Grösse des Entwicklungsbereichs

Jenny, S.81

###### Restriktionen in einer Projektabwicklung

- Umweltbezogene Restriktionen

Technologiebezogen, Computerrestriktionen (Proz.art), Verordnungen z.B.des Herstellers, Internationale Vorgaben der Übermittlungsprotokolle

- Firmenbezogene Restriktionen

Veränderungserlaubnis, Vorgehensvorgaben (empir./konzept.), Vorgaben wie Personalabbau, Termine, Kosten, Personal, das im Projekt eingesetzt werden darf, Entwicklung erfolgt mit CASE-Tool „XYZ“, Beendigung des Projektes am tt.mm.jj.

- Risikobezogene Restriktionen

Management-Risiko, Technisches Risiko, Soziales Risiko (Jenny, S88)

- Systembezogene Restriktionen

System muss bestimmtem Standard entsprechen, Durchlaufgeschwindigkeit des Geschäftsfalles <= 3 Tage (z.B.), Geschäftsfall darf höchstens 2 Arbeitsstellen durchlaufen

Jenny, S.81

Jenny, S.81 – Einflussgrössen Projekt