# Text boxes

# Methoden Projektmanagement

Vorgehensmodell

(/Methode)

Gestaltungs-

Inhalte

#### Ziele

Vorstudie

Hauptstudie

Teilstudien

Systembau

Einführung

Erhaltung

## Projektphasen

Planungszyklus

Erhebung /

Analyse

Würdigung

Lösungsentwurf

Bewertung

Auswahl

Auftrag

Systemdenken

Systemgrenzen

Definieren

Einflussgrössen

Ermitteln

Unter-/Teilsysteme

Ermitteln

Schnittstellen

Bestimmen

Analysieren von

Unter-/Teilsystemen

Gemeinsamkeiten

ermitteln

Projektstruktur-

Plan

(Teilschritte, Aufgaben, Arbeitspakete)

| Vor-Studie | Haupt- Studie | Teil-Stud. | System- Bau | Ein- führung | Projekt- Mgmt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situat.anal. | Detailinfo |  | Teilproj. | Schulung |  |
| Grobkonz. | Lösung Teilprojekt |  | P.-Doku | Benutz.-Service |  |
| Präsentat. | Präsentat. |  | Vorber.Einführ. |  |  |

Aufgaben

#### Zeiten + Mittel

#### Ablauf

#### Aufbau

| Meilen- Steine | Aufwand |
| --- | --- |
| Sach- Mittel | Kosten |

Vorgangsliste

(linearisierter Projekt-

strukturplan)

| Netzplan | GANTT- Diagramm |
| --- | --- |
| Kapazitäts- Kurve | Kosten- Kurve |

| Beteiligte, (Götz, S.130 ...) | Aufbau- Formen -reine PO -Stabs-PO -Matrix-PO |
| --- | --- |
| Information und Berichts- wesen | Dokumen- tation |

Initiativprozess

Idee  (Götz, S.274)

Aktiv / reaktiv

Anträge (Götz, S.118), (Jenny S.127)

Ausgangslage

Erwartungen

(Systemdenken)

## Anstoss

## Voraussetzungen

## Priorisierung

## Start

| Würdigkeit | Attraktivität |
| --- | --- |
| Komplex/neuartig | Chancen / Risiken |
| Potential | Wirtschaftlichkeit |
| Fähigkeit / Willigkeit | Kosten / Nutzen |

Portfolio-Matrix

Kennzahlen

Amortisationsdauer

Kosten/Nutzen-Verhältnis

(Götz, S302/9, Jenny, S.270)

Aufträge, (Götz, S.75)

Ziele /  Gestaltungsbereich

Bereitstellung

Raum, Mitarbeiter, Sachmittel

Projektattraktivität

Projektpotential

Einführung

Keine Einführung

### Projekt-Information

P-Berichterstattung

P-Dokumentation

Laufende P-Dokumentation (Wer/Was/Was/Wie)

Abschluss-Dokumentation

Benutzerorientierte Dokumentation (Handbuch)

Verfahrens-Dokumentation (Erhaltung/Revision/Kundendienst)

Götz, S.44 ...

Fuchs, S.341 ...

Götz, S.75 .../153...

Kapitel 4-8

Götz, S.88...

Fuchs, S.1...

Götz, S.131...

Jenny, S.105 ...

Götz, S.402...

Götz, S.396...

Musterstruktur  Arb.paket, Jenny S.166

Götz, S.144...

Jenny, S.136

Fuchs, S.83...

Jenny, S.25

Götz, S.129 ...

## HZ 2.1./2

### Zweck Projektstrukturplan

- Kontrolle Vollständigkeit Planung

- Grundlage Ablauf-/Terminplanung

- Grundlage für Projekt-Kostenplanung, -Schätzung, Projekt-Kostenverfolgung

- Basis für projektbegleitende Dokumentation und Gliederung des Pflichtenheftes

- Grundlage für Zuweisung Aufgaben und Verantwortung im Projekt

- Grundlage für Risikoanalyse (Arb.pakete)

- Mittel Strukturierung Projektsitzungen

- Einheitliches Vorgehen

- Sammeln Erfahrungsdaten für für standardisierte Arbeitspakete